Załącznik nr 4 a

do budżetu miasta i gminy na 2003 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY

INWESTYCYJNE

| Lp | Program,jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) | Jednostka organizacyjna realizująca wykonanie | Okres reali- zacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku budż. | Wysokość wydatków w roku 2004 | Wysokość wydatków w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 1. | Dział 010 Wodociąg grupowy Sancygniów zad. III i IV/ sołectwa;Sancygnów,Bied- rzykowice,Iżykowice, Opatkowice/ w tym; a/dokumentacja techniczna b/roboty budowlano – montażowe | Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach # # | 2003-2005 2003 2004-2005 | 905 500 | 50 000 50 000 | 181 300 181 300 | 674 200 674 200 |
|  | # Razem dział 010 | # UMiG Działoszyce |  | 905 500 | 50 000 | 181 300 | 674 200 |
| 2. | Dział 900 Budowa kolektora sanitar- nego Działoszyce – skalbmierz w tym; a/ opracowanie koncepcji odprowadzania nieczystości płynnych z terenu miasta i gminy b/ wykonanie dokumentacji na budowę kolektora Działoszyce – Skalbmierz c/ budowa kolektora sanitarnego Działoszyce – Skal;bmierz | Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach # # UMiG Działoszyce | 2003 – 2005 2003 2004 2005 | 1 072 000 50 000 92 000 930 000 | 50 000 50 000 | 92 000 92 000 | 930 000 930 000 |
|  | # Razem dział 900 |  | 2003 – 2005 | 1 072 000 | 50 000 | 92 000 | 930 000 |